|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **22/01** | **Partie 0** | **7j** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fichier de création des tables .sql | 1j | Corentin |
| Diagramme de E/R | 2j | Brian |
| Diagramme de Classe |  | Corentin |
| Divisons des livrables | 2j | Mathilde |
| Rédaction du rapport n°1 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **05/03** | **Partie 1** | **43j** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETAPE 1 | * Choix de l’interface * Afficher la liste des films sans connexion * Connexion/ inscription * Rechercher un film * Suggestions * Pouvoir louer ou acheter (sans le téléchargement) | 15j |
| ETAPE 2 | * Mise en place du téléchargement * Générer les PDF (chiffre d’affaire et films) * Mise en place du compte premium (lancement des vidéos en streaming) | 15j |
| ETAPE 3 | * Mise en place de l’administrateur * Suppression/ajout/modification données client * Suppression/ajout/modification données film | 10j |
|  | Rédaction du rapport | 3j |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12/03** | **Partie 2** | **7j** |

* Correction de bug
* Implémentation de la fonctionnalité surprise
* Rédaction du rapport n°3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **??** | **Partie 3** | **??** |

* Préparation de la soutenance