|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonctionnalité prévu | Date de fin prévu | Etat actuel à la date prévu | Date Réel | Commentaire |
| Choix Interface | 22/01/18 | 100% | 22/01/18 |  |
| Afficher liste film | 24/01/18 | 80% | 26/01/18 |  |
| Recherche | 24/01/18 | 30% |  |  |
| Connexion/Inscription | 26/01/18 | 20% |  |  |
| Suggestion | 28/01/18 | 0% |  |  |
| Téléchargement | 08/02/18 | 0% |  |  |
| Location/Achat | 18/02/18 | 15% |  |  |
| Générer PDF | 23/02/18 | 0% |  |  |